

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗОРКАЛЬЦЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 31 » января 2022г. № 14

с. Зоркальцево

Об организации подготовки к пропуску паводковых вод на территории Зоркальцевского сельского поселения в 2022 году

Во исполнение Постановления Главы Томского района №29-П от 27.01.2022г. «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2022 году»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Возложить обязанности противопаводковой комиссии поселения на Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зоркальцевского сельского поселения.
2. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2022 года в муниципальном образовании «Зоркальцевское сельское поселение», согласно Приложению № 1.
3. Подготовить информацию о населенных пунктах Зоркальцевского сельского поселения, находящихся в возможной зоне затопления (подтопления) в 2022г., согласно Приложению № 2.
4. Разработать график дежурства руководящего состава Зоркальцевского сельского поселения на период пропуска паводковых вод 2022г., согласно Приложению № 3.

**Глава поселения В.Н. Лобыня**

В дело № 01 - \_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Наконечная

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

Приложение № 1

к Постановлению № 14

от «31» января 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Зоркальцевского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Лобыня

« 31 » января 2022г.

# ПЛАН

**мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,**

**защите населения и территории Зоркальцевского сельского поселения**

**в период весеннего паводка 2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
|  | Создать в поселении оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых и с/хозяйственных объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод 2022г. | До 13.03.22г. представить в отдел по ГО и ЧС | В.Н. ЛобыняРуководители предприятий и организаций |
|  | Составить график дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС района о ходе пропуска паводковых вод. | До 13.03.22г. представить в отдел по ГО и ЧС | В.Н. ЛобыняВ.В. Даценко |
|  | Организовать работу среди населения и предприятий по страхованию имущества от чрезвычайных ситуаций (паводка, пожаров и т.д.) | Февраль-июнь, сходы граждан | В.Н. ЛобыняВ.В. Даценко |
|  | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | Февраль-апрель  | В.Н. Лобыня Руководители предприятий и организаций |
|  | Уточнить перечень населенных пунктов, жилых домов и производственных помещений, кормов попадающих в зону подтопления (затопления) | До 10.03.22г. | В.Н. ЛобыняВ.В. Даценко |
|  | Определить следующие места для эвакуации людей из зоны возможного затопления в д.Борики:1. Здание бывшей школы в д.Борики,
2. Зоркальцевская средняя школа.
 |  | В.Н. ЛобыняВ.В. ДаценкоЭ.Ю. ШевченкоА.М. Червонец  |
|  | Информировать своевременно об обстановке в зонах затопления районную и областную комиссию по ЧС. | Постоянно  | Дежурный администрации |
|  | Заключить договоры на привлечение средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод со следующими предприятиями:* МУП «Норма» (ГАЗ-3507, ГАЗ-53 ассенизатор, экскаватор 702626).
 | До 10.04.22г. представить в отдел по ГО и ЧС | В.Н. Лобыня, руководители предприятий |
|  | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные паводковые мероприятия. | До 20.04.22г. | В.Н. Лобыня, руководители предприятий |

**Заместитель Главы поселения В.В. Даценко**

Приложение № 2

к Постановлению № 14

от «31» января 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Зоркальцевского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Лобыня

« 31 » января 2022г.

**Информация о населенных пунктах Зоркальцевского сельского поселения, находящихся в возможной зоне затопления (подтопления)
в 2022г.**

**д.Попадейкино**

В реестре Зоркальцевского сельского поселения зарегистрирован населенный пункт - д.Попадейкино, расположенный на берегу р.Томь (в зоне вероятного подтопления). На территории данного населенного пункта, по имеющимся в Администрации поселения сведениям (похозяйственный учет), на постоянной основе зарегистрированных жителей нет, однако круглый год там проживает от 10 до 20 семей (преимущественно жители г.Северск). В течении времени с ранней весны до поздней осени, жители добираются до своих домов по дороге от д.Борики (5-6 км) и лишь после становления ледового покрытия на р.Томь – по льду через р.Томь. На территории данного населенного пункта сформировано СНТ «Попадейкино».

Подъезд к данному населенному пункту имеется только со стороны д.Борики.

**д.Петрово (мкр.Западный)**

В реестр Зоркальцевского сельского поселения включен мкр.Западный (сформированный в рамках частного проекта), расположенный рядом с д.Эушта, на берегу р.Томь (в зоне вероятного подтопления), отнесенный к населенному пункту - д.Петрово.

На территории данного населенного пункта, по имеющимся в Администрации поселения сведениям (похозяйственный учет), на постоянной основе зарегистрировано 23 жителя, однако факктически это число может быть значительно больше.

Подъезд к данному микрорайону имеется только со стороны д.Эушта.

**Заместитель Главы поселения В.В. Даценко**